CURE MINDSET · קטי שגב

ארכיטקטורת הסוכנים

מה נבנה, מה פעיל היום, מה חסר, ואיך משכפלים לעסק אחר. מצב נכון ל-11 באוקטובר 2026.

# 1. תמונת מצב בקצרה

| רכיב | מה המצב | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| CureBot החדש (curebot-agent) | רץ ב-Render. עונה עם Claude בקול של קטי. נבדק בעמוד הדמו. עדיין לא מקבל הודעות מוואטסאפ. | פעיל בדמו בלבד |
| חיבור וואטסאפ רשמי (Meta Cloud API) | האפליקציה נוצרה, ה-Webhook אומת, מספר בדיקה מחובר. חסר טוקן קבוע (מתחיל ב-EAA), מעבר ל-Live, ומספר אמיתי. | חסר טוקן |
| הבוט הישן (curebot-whatsapp) | חיבור QR למספר 054-303-2349. מנותק מאז 1.10.2026 (המכשיר המקושר הוסר). שדרוג ל-Claude מוכן וממתין לאישור העלאה. | מנותק |
| לוח בקרה | רשימת שיחות, דגלים, השהיה והמשך לכל שיחה, השהיה כללית. | פעיל |
| זיכרון קבוע (Upstash) | לא מוגדר. הזיכרון וההשהיות מתאפסים כשהשרת נרדם. | לא מוגדר |
| התראות לקטי | במייל דרך Resend, או בתבנית lead_alert בוואטסאפ. אף אחד מהם עוד לא הוגדר. כל התראה נרשמת בלוח הבקרה. | חלקי |

# 2. מטרת הסוכן

CureBot הוא פקידת הקבלה הדיגיטלית של הקליניקה. הוא עונה לכל פונה בוואטסאפ בכל שעה, בעברית חמה וקצרה, מבין מה האדם צריך, ומוביל לשיחת היכרות ללא עלות עם קטי.

- עונה מיד, שאלה אחת בכל הודעה, במילים של הפונה ובלי הגדרות מקצועיות.

- מוביל לשיחת היכרות ושולח קישור ליומן (Calendly).

- מזהה מצוקה או בקשה לדבר עם אדם, משהה את עצמו ומתריע לקטי.

- זוכר את השיחה: 20 הודעות אחרונות, 7 ימים.

- לא מאבחן, לא מבטיח תוצאות, לא ממציא מחיר, ולא אומר שהוא בן אדם.

# 3. סוכן 1: CureBot החדש (החיבור הרשמי)

## איפה הוא נמצא

| פריט | ערך |
| --- | --- |
| כתובת | https://curebot-agent.onrender.com |
| עמוד דמו | /demo (נפתח עם ?key= ומפתח הגישה ADMIN_KEY) |
| לוח בקרה | /admin (אותו מפתח) |
| Webhook ל-Meta | /api/meta/webhook |
| קוד | GitHub: ketylive8-arch/curebot, ענף cloud-api |
| אירוח | Render, שירות curebot-agent, תוכנית חינמית, פרנקפורט |
| מודל | Claude, claude-sonnet-4-6 |
| טכנולוגיה | Next.js 14 + TypeScript, ‏13 בדיקות אוטומטיות עוברות |

## מה קורה להודעה אחת

- פונה כותב בוואטסאפ למספר העסקי.

- Meta שולחת את ההודעה לשרת. החתימה נבדקת (META_APP_SECRET) והשרת מאשר מיד.

- הליבה בודקת: הודעה כפולה, שיחה מושהית או השהיה כללית, ואז מדלגת. אחרת טוענת את היסטוריית השיחה.

- Claude מנסח תשובה לפי הפרומפט של קטי וספריית התוכן. שלושה ניסיונות, ואם נכשל: הודעת גיבוי עם קישור ליומן.

- סמנים פנימיים מוסרים, והתשובה נשלחת. הפונה לא רואה אותם.

- השיחה מסומנת בלוח הבקרה, ובמצוקה או בבקשת אדם, קטי מקבלת התראה.

## סמנים פנימיים

| סמן | מה קורה |
| --- | --- |
| [[HUMAN]] | הפונה ביקש את קטי או אדם, או שאל על טיפול קיים או תרופות. הבוט מושהה 24 שעות וקטי מקבלת התראה. |
| [[ALERT]] | סימני מצוקה או פגיעה עצמית. תשובה קצרה עם ער"ן 1201, השהיה והתראה מיידית. |
| [[END]] | נקבעה שיחה או שהפונה נפרד. נשלח כרטיס עם האתר, היומן והוואטסאפ, פעם אחת בלבד. |

## רכיבי הקוד

| קובץ | תפקיד |
| --- | --- |
| lib/prompt.ts | הפרומפט המקורי של קטי, כרטיס הסיום, הודעת הגיבוי |
| lib/knowledge.ts | ספריית התוכן והקול של קטי (גוברת על הנחיות הסגנון) |
| lib/core.ts | הליבה: זיכרון, סמנים, השהיות, כרטיס סיום |
| lib/anthropic.ts | הקריאה ל-Claude, 3 ניסיונות |
| lib/whatsapp.ts | אימות חתימה, קריאת הודעות, שליחה |
| lib/redis.ts | זיכרון: Upstash, ואם אין, זיכרון זמני |
| lib/alerts.ts | התראות לקטי: מייל או תבנית וואטסאפ |
| app/api/meta/webhook | הכניסה מ-Meta |
| app/admin, app/demo | לוח הבקרה ועמוד הדמו |
| render.yaml | הגדרת השירות לשכפול בלחיצה |

## משתני סביבה (ב-Render, לא בקוד)

| משתנה | תפקיד | מצב |
| --- | --- | --- |
| ANTHROPIC_API_KEY | מפתח Claude | מוגדר ונבדק |
| META_PHONE_NUMBER_ID | מזהה המספר (כרגע מספר הבדיקה) | מוגדר |
| META_APP_SECRET | בדיקת חתימה של Meta | מוגדר, לא אומת |
| META_VERIFY_TOKEN | אימות ה-Webhook | מוגדר ואומת |
| META_ACCESS_TOKEN | שליחת הודעות | חסר |
| ADMIN_KEY | גישה לדמו וללוח | מוגדר |
| UPSTASH_REDIS_REST_URL / TOKEN | זיכרון קבוע | חסר |
| RESEND_API_KEY, OWNER_EMAIL | התראות במייל | חסר |
| OPENAI_API_KEY | תמלול הודעות קוליות (רשות) | חסר |

# 4. סוכן 2: הבוט הישן (חיבור QR)

| פריט | ערך |
| --- | --- |
| כתובת וקונסולה | https://curebot-whatsapp.onrender.com (נפתח עם ?key= ומפתח PANEL_KEY) |
| מספר | 054-303-2349, מקושר כמכשיר בוואטסאפ |
| קוד | GitHub: ketylive8-arch/curebot, ענף main |
| אירוח | Render, שירות curebot-whatsapp, תוכנית בתשלום, פועל 24/7 |
| חיבור | Baileys (לא רשמי, סריקת QR) |
| ניהול מהוואטסאפ של קטי | סטטוס · לידים · השהה · המשך · שלח ל... |
| מצב | מנותק מאז 1.10.2026. אחרי הניתוק לא נוצר QR חדש. |

## השדרוג שממתין (ענף claude-brain)

- המוח עובר ל-Claude עם אותו פרומפט, ספריית תוכן וקול כמו CureBot החדש.

- אם Claude נכשל: OpenAI. רק אם שניהם נכשלים: תשובות קבועות.

- בדיקה של Claude ושל OpenAI בכל עלייה, והתוצאה נכתבת בלוג.

- אחרי ניתוק: מחיקת החיבור הישן והצגת QR חדש בקונסולה.

להפעלה: מיזוג הענף claude-brain ל-main ב-GitHub, ואז סריקת QR מהטלפון של הקליניקה. העלאה לשרת שעונה ללקוחות נחסמה למערכת שלי, ולכן המיזוג דורש לחיצה של קטי.

סיכון: חיבור QR אינו רשמי. וואטסאפ עלולה לנתק אותו או לחסום את המספר. מומלץ כפתרון זמני עד שהחיבור הרשמי פעיל.

# 5. מה חסר כדי שהכול יעבוד

| # | פעולה | מי |
| --- | --- | --- |
| 1 | טוקן קבוע ב-Meta: System user curebot ← הוספת האפליקציה עם ניהול מלא ← יצירת אסימון עם whatsapp_business_messaging ו-whatsapp_business_management | קטי (כניסה לחשבון Meta) |
| 2 | מעבר האפליקציה ל-Live (Publish), כולל קישור למדיניות פרטיות | קטי |
| 3 | מספר אמיתי נפרד לקליניקה במקום מספר הבדיקה | קטי |
| 4 | הכנסת הטוקן ומזהה המספר ל-Render ובדיקה | Claude |
| 5 | Upstash לזיכרון קבוע, ו-Resend להתראות במייל | חשבון: קטי. חיבור: Claude |
| 6 | מיזוג claude-brain וסריקת QR (לבוט הישן) | קטי |

## תוכן שעוד חסר לסוכן

- מחיר הליווי ומחיר הסדנאות לארגונים.

- גיל מינימלי לבני נוער.

- קישור למדריך ב-55 שקל.

- 3–4 משפטים בקול של קטי, כדי לדייק עוד את הסגנון.

## לא נבנה עדיין

- פולו-אפ אחרי 2, 24 ו-48 שעות (דורש תבניות מאושרות ב-Meta).

- אישור ותזכורת לפגישה דרך Calendly.

- אינסטגרם ומסנג'ר על אותה ליבה.

- סוכן קולי שמתקשר ללידים (דורש הסכמה מראש וגילוי שמדובר ב-AI).

# 6. שכפול לעסק אחר

הליבה זהה לכל עסק. מה שמשתנה הוא שני קבצים ומפתחות.

- שכפול הריפו ב-GitHub (ענף cloud-api).

- החלפת lib/prompt.ts: שם העסק, מה הוא עושה, הקהל, גבולות ונוהל בטיחות.

- החלפת lib/knowledge.ts: התוכן, שאלות נפוצות, התנגדויות, הקול של בעל העסק.

- ב-Render: New ← Blueprint. הקובץ render.yaml מגדיר את השירות ואת כל המשתנים.

- הכנסת מפתח Claude ומפתחות Meta של העסק החדש ב-Render.

- מעבר על התרחישים בעמוד הדמו ואישור הסגנון לפני חיבור מספר אמיתי.

# 7. אבטחה

- מפתחות נשמרים רק ב-Render, לא בקוד ולא במסמכים.

- כל בקשה מ-Meta נבדקת בחתימה. הדמו והלוח מוגנים במפתח גישה.

- מפתחות שהודבקו בצ'אט במהלך העבודה מומלץ להחליף ב-Console של Anthropic ובשאר המערכות.